SK 네트웍스 Family AI 31기 : 4팀 (FEEDiT) 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 문서

| 산출물 단계 | 모델배포 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 9. 27. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN31-FINAL-4Team.git |
| 작성 팀원 | 안혁진 |

1. 핵심 서비스 요구사항 충족도 평가

요구사항정의서(83건)에 명시된 기능이 실제로 구현되었는지를 저장소 코드(2026-09-28 기준 main)와 대조해 검증합니다. 충족 여부는 P(충족) · 부분(일부 충족) · F(미구현)로 표기하고, 요구사항정의서에 없던 기능은 ID를 ‘추가사항’으로 표기했습니다.

| ID | 기능 요구사항 | 구현 내용 | 충족 여부(P/F) |
| --- | --- | --- | --- |
| CHAT-001 | 챗봇 트렌드 질의응답 | ChatBot 서버(Python ThreadingHTTPServer)의 도구 루프가 search_terms·rank_terms·get_metric·get_evidence 등 18개 도구로 RDS 지표를 조회해 답하고, compose_report로 결론·핵심 지표 카드·화면 이동 버튼을 구조화 블록으로 SSE 전송 | P |
| CHAT-002 | 살!말? 판정 모드 | 살말 모드 전용 팝업. inspect_product_link로 상품 링크를 해석하고 get_salmal_index가 취향 35·행동 25·트렌드 20·가격 15·커뮤니티 5 가중치로 0~100 살말 지수를 계산, get_market으로 가격·대안 상품 제시 | P |
| CHAT-003 | 대화 맥락 기억 | history.py·context.py가 직전 턴의 키워드·상품을 이어받아 지시어를 해석. 로그인 사용자 대화는 /api/auth/chats(ChatSession·ChatMessage)에 저장되어 최근 대화를 다시 참고 | P |
| CHAT-004 | 개인화 답변 | get_user_taste 도구가 즐겨입는 스타일·찜·최근 검색·투표 이력을 읽어 답변과 살말 지수의 취향 축에 반영 | P |
| CHAT-005 | 챗봇 대화 팝업 UI | chat_popup.js — 일반/살말 모드별 팝업, 좌측 프로필·새 대화·대화 목록 사이드바, 닫기 버튼·배경 클릭·Esc 닫기 구현 | P |
| CHAT-006 | 추천 질문 → 팝업 연동 | 홈 추천 질문 선택 시 해당 모드 팝업이 열리고 질문이 자동 입력되어 즉시 전송 | P |
| CHAT-007 | 챗봇 답변 표시 연출 | 생성 중 아이콘·이름 모션, SSE 스트리밍으로 앞 글자부터 채움, 한글 어절 단위 줄바꿈(keep-all) 적용 | P |
| CHAT-008 | 모드별 대화 안내 문구 | 빈 대화에서 모드별 안내 문구와 입력창 placeholder를 다르게 표시 | P |
| TREND-001 | 지표 화면 공통 구성 | 결론 점수·요약 → 핵심 수치 카드 → 차트의 공통 레이아웃(dispatch.js·chart_engine.js). 일/주/월 단위 전환 지원 | P |
| TREND-002 | 언급량 · 트렌드 온도 | /api/trend가 일별 시계열·플랫폼별 최신 온도·신규 연관 용어를 반환. 온도는 level·momentum 결합 0~100, 전년 대비(yoy) 표시 | P |
| TREND-003 | 연관어 | /api/assoc가 lift·PMI·순위 변화·근거 문장과 함께 연관어를 반환하고 선택 시 해당 지표로 이동. 단, 핏·컬러·TPO 축은 시계열 표본이 부족해 아이템·소재 중심으로 노출 | P |
| TREND-004 | 긍부정 | /api/sentiment가 댓글·리뷰 원문 기반 구매 의향 긍정/부정 비율과 대표 문장을 제공 | P |
| TREND-005 | 할인률 변화 | /api/discount·/api/price-history로 현재 할인율과 기간 내 최저가 시점을 표시. '추가 하락 예상'은 예측 모델 없이 과거 패턴 안내 수준 | 부분 |
| TREND-006 | 리세일 시세 지수 | /api/resale — KREAM 스냅샷 기반 정가 대비 중고가 비율(가치 유지율), 프리미엄/디스카운트 여부, 거래량 표시 | P |
| TREND-007 | 수명주기 | /api/lifecycle이 momentum·level·MA28로 태동·확산·정점·쇠퇴 4단계와 유행 진행도(0~100)를 판정. 로지스틱 피팅 기반 잔여 기간 예측은 미적용 | 부분 |
| SEARCH-001 | 패션 키워드 검색 | /api/terms·/api/dictionary 사전·별칭 기반 부분 일치 자동완성. 사전에 없는 단어는 /api/auth/term-request로 등록 요청 | P |
| SEARCH-002 | 세부 검색 (드릴다운) | /api/facets로 스타일→브랜드→종류→아이템 단계 필터(가나다 정렬), 앞 단계 선택에 따라 다음 선택지 갱신 후 지표 화면 이동 | P |
| FEED-001 | 내 취향 브리핑 | 즐겨입는 스타일의 측정 지표로 '오늘의 취향 브리핑' 카드를 생성. 지표가 없으면 0 대신 사유를 표시 | P |
| FEED-002 | 취향 맞춤 살!말? 큐레이션 | 내 피드가 살!말? 본 화면과 같은 /api/salmal/cards를 읽어 관심 스타일·체형이 맞는 카드를 우선 노출 | P |
| REPORT-001 | 금주의 리포트 | /api/auth/weekly-report가 이번 주 검색·투표·찜·챗봇 사용·관심 스타일 변화를 집계, 일요일 18:00 주간 리포트 알림(Celery) | P |
| REPORT-002 | 리포트 저장 | 챗봇 리포트 카드는 PNG 저장(html-to-image) 가능. 금주의 리포트 파일 저장·링크 공유 구현 | P |
| FAVORITE-001 | 찜한 키워드 관리 | /api/auth/saved로 찜·해제, 급등·최저가 등 상태 탭 필터와 페이징·더보기 제공(saved_keywords.js·discount_resale.js) | P |
| FAVORITE-002 | 찜 항목 변동 알림 | 매일 10:00 찜 상품 변동을 서비스 내 알림 한 건으로 발송 — 급락(5%↓)·6개월 최저가·급등(10%↑)·품절. 품절은 재고 상태를 주는 에이블리 상품만 해당. 재고 수량 데이터가 없어 '품절 임박'은 미구현 | 부분 |
| PROFILE-001 | 프로필 관리 | /api/auth/profile로 닉네임·소개글·체형 수정, 등급·배지 표시 | P |
| ONBOARD-001 | 가입 시 취향 온보딩 | 가입 폼은 닉네임·생년월일·키·몸무게를 받고, 선호 스타일은 가입 후 '내 취향' 탭에서 설정. 가입 단계의 스타일 설문도 포함 | P |
| ONBOARD-002 | 서비스 소개 온보딩 | intro/deck.js — 스크롤로 넘기는 서비스 소개 덱과 건너뛰기 제공 | P |
| VOTE-001 | 살!말? 투표 참여 | /api/auth/vote — 게시물당 1회 투표, 내 취향·인기순·최신순·마감임박 정렬 | P |
| VOTE-002 | 살!말? 게시 | /api/salmal/cards로 사진·상품명·브랜드·가격·사연을 올리고 48시간 후 자동 마감 | P |
| VOTE-003 | 구매 후 만족도 수집 | 마감된 내 카드에 구매 여부·만족도 피드백(/api/salmal/feedback)을 받아 '연속 적중' 안목 배지에 반영. 요청 시점은 '마감 1주 후'가 아닌 마감 직후부터 마감 1주 후 까지. | P |
| STYLE-001 | 스타일 분류 조회 | 핵심 코어 8종·원형 6종, 총 14종 스타일 타일(대표 룩 사진·이름) 화면 | P |
| STYLE-002 | 스타일 상세 조회 | 스타일별 기원·확산 계기·핵심 키워드 에디토리얼과 아이템 카테고리별 관련 상품 제공 | P |
| BADGE-001 | 레벨 배지 시스템 | Lv.1~Lv.Max 5단계 등급과 링 연출 구현 | P |
| BADGE-002 | 업적 배지 시스템 | 온보딩·참여·안목·공유 19종 배지. 서버(badges.py)가 실제 활동 기록으로 획득 여부를 계산하고 미획득은 흐리게 표시 | P |
| CATEGORY-001 | 패션 카테고리 분류 체계 | dictionary 스키마(DictionaryTerm·TermAlias·Style·Item·Material·Color·TPO·TermRelation)로 동의어를 하나의 용어로 정규화 | P |
| UI-001 | 전역 화면 구조 | 상단 탭(홈·트렌드 분석·살!말?·스타일·요금제)과 트렌드 분석 사이드바(FEED/EDIT 하위 메뉴), router.js 화면 전환 | P |
| UI-002 | 전역 모션 규격 | anime.js·Lenis 기반 공통 모션 유틸(dom.js aAnimate·aStagger, count_up.js)로 카드 등장·카운트업·그래프 연출 통일 | P |
| PRICING-001 | 요금제 안내 | 프리(무료)·프로(19,900원/월, 추천)·비즈니스(문의) 비교 화면. 결제 연동은 없음 | P |
| ACCOUNT-001 | 계정 인증 | 이메일 가입·로그인, Google 로그인, 회원 정보 수정, 회원 탈퇴 구현. 비밀번호 재설정 기능 구현 | P |
| ACCOUNT-002 | 요금제별 이용 권한 제어 | ChatBot plans.py가 플랜별 기능 게이트·근거 개수 제한을 적용하고 FREE 초과 시 업그레이드 안내 카드 표시. 공개 베타 기간에는 전원 BUSINESS로 개방 | P |
| LOG-001 | 사용자 행동 로깅 | /api/auth/event·vote·saved와 UserEvent 모델에 검색·조회·투표·찜·챗봇 질의를 기록, 취향·리포트 집계에 사용 | P |
| I18N-001 | 다국어 지원 | 미구현(명세상 검토중). 한국어 단일 화면 | F |
| ADMIN-001 | 운영자 관리 화면 | /admin-dashboard/ — 수집 대상·실행 이력·원본 문서·정규화·데이터 품질·사전 후보·지표·시스템 상태 관리, 직업 인증 심사, 버그 신고·살!말? 신고 처리, 지표 다시 계산(35·90·365일). 소스 가중치·공식 편집은 지표 산식(METRIC-001) 확정 후 추가 | 부분 |
| COLLECT-001 | 패션 플랫폼 데이터 수집 | MUSINSA·MUSINSA USED·ZIGZAG·ABLY·KREAM·YouTube 수집기와 Celery 정기 작업. 실패 시 5분·15분 뒤 공통 재시도 2회, 끝까지 실패하면 담당자 알림·메일. 커뮤니티·SNS 수집은 미구현(수집원 선정·이용 허가 필요) | 부분 |
| COLLECT-002 | 패션 어휘 사전 구축 | 사전·별칭 관리와 term_discovery(후보 발굴·근거 검토·승격) 파이프라인, 관리자 후보 검토 화면 | P |
| COLLECT-003 | 콘텐츠–상품 매칭 | EasyOCR·YOLO(ONNX)·SigLIP2 기반 이미지 속성 분석 코드가 있으나 운영 배치 연결과 매칭 정확도는 미검증 | 부분 |
| METRIC-001 | 트렌드 온도 산출 | metrics.py — 0.6×level + 0.4×momentum을 0~100으로 제한, 7·28일 이동평균 저장. 플랫폼 가중치·계절 보정은 미적용 | 부분 |
| METRIC-002 | 수명주기 단계 판정 | 수명주기 단계로 발주 적기(태동·확산)·주의(정점)·비추천(쇠퇴)을 판별해 API로 제공하고 수명주기 화면에 표시 | P |
| METRIC-003 | 구매 의향 긍부정 판정 | 매일 04:10 텍스트 신호 배치가 LLM으로 문장별 구매 의향 라벨·확신도를 산출하고 근거 검토 후 용어별 비율 집계 | P |
| METRIC-004 | 연관어 5축 집계 | TermAssocDaily에 동시 등장 횟수·lift·PMI·전주 대비 변화를 저장. 핏·컬러·TPO 축은 표본 부족으로 실질 집계 보완필요 | P |
| METRIC-005 | 가격 · 리세일 시세 추적 | ProductSourceSnapshot·ResaleSnapshot으로 정가·판매가·할인율 및 KREAM 시세를 주기 적재 | P |
| PERFORMANCE-001 | 화면 응답 성능 | 운영 사이트 실측(2026-09-28): 첫 진입 1.11초(재방문 0.24초), 탭 전환 2~25ms, 자동완성 3~7ms로 목표 충족. 지표 화면 데이터 응답은 캐시 적중 21ms·미적중 0.49~1.04초(중앙값 0.68초)로 미적중 1건이 1초 초과. FCP·LCP는 미측정 | 부분 |
| PERFORMANCE-002 | 모션 프레임 유지 | transform·opacity 중심 애니메이션. GPU 없는 헤드리스 측정(참고값): 인트로 60fps·드롭 0%, 스크롤 55fps·드롭 7%, 화면 전환 17~54fps로 트렌드 분석 진입 전환에서 프레임 저하. 실제 기기 측정 필요 | 부분 |
| USABILITY-001 | 반응형 대응 | 920px 이하에서 상단 메뉴를 두 줄로 유지하고 트렌드 사이드바는 접힌 채 시작해 본문을 밀지 않음. 7개 화면 × 390·768·1280px 21개 조합 가로 넘침 없음, 로그인 후 화면은 360~1440px 확인 | P |
| USABILITY-002 | 접근성 | prefers-reduced-motion 시 애니메이션 정지. 글자 대비를 WCAG AA(4.5:1)로 올리고 키보드 초점 표시(:focus-visible)·보이지 않는 요소 초점 제외 적용. axe 점검에서 큰 제목 속 브랜드 코랄 강조 글자 3곳(2.45:1)만 남음 — 브랜드 색 결정 필요. 스크린리더 점검은 미실시 | 부분 |
| SCALABILITY-001 | 화면 · 데이터 분리 | 화면(Vite)·중계(Vercel 함수)·API(Django)·챗봇 서버를 분리하고 기능별 디렉터리(core·trend·salmal·account 등)로 모듈화 | P |
| SCALABILITY-002 | 지표 산출 배치 확장 | Celery beat → Redis → worker 비동기 배치 구조. 합성 데이터(용어 1만 개·35일) 부하 시험에서 지표 재계산 123초(목표 6시간), 최대 메모리 3.6GB. LLM 텍스트 분석은 하루 300건 상한이라 키워드 수와 무관 | P |
| PRIVACY-001 | 개인정보 보호 | 비밀번호 PBKDF2 단방향 해시, 세션 쿠키 HttpOnly. 통계에는 회원 식별값 미사용(투표는 집계만, 챗봇 로그에 회원 ID 없음). 탈퇴 시 계정과 모든 기록을 즉시 삭제하고, 남는 신고 기록 속 본인 글도 삭제 | P |
| OPERATIONS-001 | 자동 빌드 · 배포 | 프론트는 main 반영 시 Vercel 자동 빌드·배포(실패 시 이전 배포 유지). GitHub Actions CI(프런트·챗봇·Django 테스트)가 main·PR마다 실행. 백엔드·챗봇은 EC2에서 Docker Compose 수동 배포로, 자동 배포·롤백은 미구현 | 부분 |
| OPERATIONS-002 | 수집 · 산출 모니터링 | 수집 실패 시 운영 계정 알림과 메일(소스별 하루 1회). 매일 09:20 장기 미갱신을 점검해 알림·메일 발송 | P |
| COLLECT-004 | 유튜브 영상 수집 | collection/youtube — 영상 ID·제목·설명·게시일·조회수·좋아요·댓글 수·썸네일·URL 수집 | P |
| COLLECT-005 | 유튜브 자막·전사 저장 | 자막(transcript)을 영상 ID·시작/종료 시각과 함께 저장하고 텍스트 신호 분석에 사용 | P |
| COLLECT-006 | 원본 데이터 보존 | 수집 원문 JSON을 S3에 저장하고 RawDocument에 플랫폼·실행 번호·수집 시각·저장 위치 기록 | P |
| COLLECT-007 | 공통 데이터 변환 | 플랫폼별 parser → commerce(Product·ProductSource·Snapshot) 공통 구조로 정규화, 원본 참조 유지 | P |
| COLLECT_STATUS-001 | 수집 작업 조회 | collection_runs — 대상 플랫폼·시작/종료 시각·결과·상태 목록 | P |
| COLLECT_STATUS-002 | 수집 성공·실패 확인 | 실행 이력에서 성공·실패를 구분하고 수집 건수 표시 | P |
| COLLECT_STATUS-003 | 플랫폼별 수집 이력 확인 | 플랫폼 필터로 과거 실행 이력 조회(/api/crawl-runs/ 포함) | P |
| COLLECT_DATA-001 | 수집 데이터 목록 조회 | raw_documents·normalized_(musinsa·zigzag·ably·kream·musinsa_used·youtube·naver) 목록 | P |
| COLLECT_DATA-002 | 데이터 상세 조회 | 원본 미리보기·JSON·다운로드와 최신 스냅샷 상세 | P |
| COLLECT_DATA-003 | 조건별 데이터 검색 | 플랫폼·종류·수집일 쿼리 필터와 페이지네이션 | P |
| COLLECT_TARGET-001 | 수집 대상 조회 | collection_targets — 플랫폼별 대상과 사용 여부 표시 | P |
| COLLECT_TARGET-002 | 수집 대상 등록 및 수정 | 대상 생성·수정·삭제 화면과 crawl_rules·robots.txt 점검 | P |
| COLLECT_TARGET-003 | 수집 대상 활성화 관리 | 대상별 활성/비활성 전환 | P |
| DATA_STATUS-001 | 데이터 현황 조회 | platform_status·system_status에서 플랫폼별 건수·최근 수집 시점·성공 여부 확인 | P |
| DATA_STATUS-002 | 플랫폼별 현황 확인 | 무신사·에이블리·지그재그·크림·유튜브 등 소스별 현황 페이지 | P |
| DATA_STATUS-003 | 최근 업데이트 확인 | 소스별 마지막 정상 수집 시각 표시. 활성 타깃 수집 주기의 2배를 넘기면 '지연', 성공 기록이 없으면 '기록 없음' 경고. 플랫폼 현황 화면과 메인 대시보드 '점검이 필요한 항목'에 표시 | P |
| ERROR-001 | 수집 실패 내역 조회 | 실행 이력의 실패 필터와 정규화 실패 내역(normalization_failures) | P |
| ERROR-002 | 오류 상세 확인 | 실패 실행의 오류 메시지·원본 문서 추적 | P |
| ERROR-003 | 문제 상태 구분 | 실행 상태를 정상·진행 중·실패로 구분 표시 | P |
| DATA_QUALITY-001 | 데이터 이상 현황 확인 | 관리자 '데이터 품질' 화면에서 누락·중복·정규화 상태를 플랫폼별로 한 화면에 표시 | P |
| DATA_QUALITY-002 | 데이터 누락 확인 | 플랫폼별 빈 칸 비율(통합 상품 연결·브랜드·카테고리·대표 이미지·상품 주소·가격 관측) 표시. 20% 이상은 강조 | P |
| DATA_QUALITY-003 | 중복 데이터 확인 | 같은 브랜드·정규화 이름 상품, 대소문자만 다른 브랜드, 같은 원본을 두 번 받은 수집 문서를 목록으로 표시 | P |
| ADV_ANALYTICS-001 | 심층 분석 이용 | 심층 분석은 비즈니스 요금제에서 제공하기로 방향을 정함(기능 정의 전). 요금제 권한 게이트(FREE·PRO·BUSINESS)와 챗봇 리포트로 일부 제공하고, EDIT 대시보드 전용 심층 분석은 미구현 | 부분 |
| ADV_ANALYTICS-002 | 분석 결과 다운로드 | Excel 등 분석 데이터 다운로드 구현 | P |
| 추가사항 | AI 가상 착장 · 코디 제안 | 일반 모드의 propose_fit이 코디를 제안하고 사용자 승인 후 살말 모드 build_fit → /v1/virtual-fitting이 외부 이미지 모델(Images edits)로 착장 이미지 생성, /v1/fit-classify로 아이템 슬롯 분류 | P |
| 추가사항 | 이미지 첨부 질의(멀티모달) | 질문당 최대 6장 이미지 첨부, 비전 모델이 사진 속 스타일·아이템을 설명(도구 루프와 분리된 _vision_ask 경로) | P |
| 추가사항 | 웹 검색 · 추천 웹매거진 | 사전 밖·최신 질문은 호스티드 web_search 도구로 출처를 붙여 답변, 내 피드 추천 매거진은 /v1/magazines로 검색 | P |
| 추가사항 | 검색량 지표 | /api/search — Google Trends·Naver DataLab·키워드플래너 기반 검색량·추이·지역·세그먼트 지표(매일 05:30 수집, 429 백오프) | P |
| 추가사항 | 답변 사실 검증(L3)·데이터 범위 게이트 | verify.py가 답변 속 숫자를 도구 결과와 기계 대조하고 불일치 시 소형 모델로 수정, coverage.py가 표본 부족 용어의 추세 발언 차단 | P |
| 추가사항 | 신규 용어 자동 발굴 | term_discovery가 텍스트에서 후보 용어를 찾고 OpenAI 임베딩+pgvector로 기존 용어와 대조, 관리자 검토 후 사전 승격 | P |
| 추가사항 | 알림 센터 · 수신 설정 | /api/auth/notifications — 투표 마감·댓글·직업 인증 결과·가격 하락·주간 리포트·신규 용어 알림과 항목별 수신 설정 | P |
| 추가사항 | 살!말? 댓글 · 신고 | 투표 카드 댓글(/api/auth/vote-comment)과 부적절 게시물 신고(/api/auth/vote-report) | P |
| 추가사항 | 직업 인증 | 사용자 직업 인증 신청 → 운영 계정 승인·반려(서버 is_staff 검사) → 닉네임 옆 직업 배지 | P |
| 추가사항 | 알파 체험 계정 | 로그인 없이 임시 TEST 계정 발급, 챗봇 사용량 기본 20회 제한(/api/auth/alpha·alpha-quota) | P |
| 추가사항 | 챗봇 답변 중단 · 피드백 | /v1/chat/cancel로 생성 중단, /v1/feedback으로 답변 피드백 수집 | P |
| 추가사항 | 계절 적합성 판단 | season_fit 도구가 현재 계절과 아이템·소재 적합성을 판단해 코디·살말 답변에 반영 | P |
| 추가사항 | API 보안 게이트 · 요청 제한 | Vercel 함수만 아는 공유 토큰(X-FEEDiT-Token, 상수 시간 비교), 챗봇 IP당 분당 20회 제한, 운영 대시보드 is_staff 미들웨어 | P |
| 추가사항 | 이번 주 패션 영상 | /api/auth/weekly-videos — 사용자 취향·찜 태그와 유튜브 영상 분석 태그를 대조해 금주의 리포트·내 피드에 추천 영상 노출 | P |

2. 시스템 아키텍처 연동 및 안정성 검증

프론트엔드부터 서버리스 중계, 백엔드 API, LLM 도구 루프, 외부 인프라까지의 풀스택 통합 연동 상태를 코드 기준으로 진단합니다.

- 통합 연동성 (Full-Stack Data Flow)

  - 평가 기준: FE(Vite · Vanilla JS) – Vercel 서버리스 함수 – EC2 nginx – Django API / Python 챗봇 서버 – AWS RDS PostgreSQL · S3 · OpenAI API 간 요청·응답 전달과 직렬화 정합성.

  - 확인 결과: 브라우저는 /api/* 와 /api/v1/* 만 호출하고, Vercel 함수가 세션·CSRF 쿠키와 서버 전용 토큰을 붙여 Django(/api/)와 챗봇 서버(/v1/)로 중계함을 확인. 
Django API는 {status, reason, data} 공통 응답 형식을 사용해 화면이 빈 값·오류 사유를 그대로 표시하며, 값이 없을 때 0이나 임의 수치를 그리지 않음. 챗봇 응답은 SSE로 진행 단계와 구조화 리포트 블록(결론 · 지표 카드 · 화면 이동 액션)을 순차 전송하고, 정기 배치는 Celery beat → Redis → worker 경로로 RDS·S3에 적재됨.

- LLM 오케스트레이션 및 도구 루프 (Tool Loop)

  - 평가 기준: 모델이 질문 의도에 맞는 도구를 고르고, 도구 결과를 보고 다음 도구를 다시 고르는 반복 구조의 정확성과 상태 유지 체계. (LangGraph · 멀티 에이전트 프레임워크는 사용하지 않고 자체 Python 구현)

  - 확인 결과: orchestrator.py가 OpenAI Responses API의 함수 호출로 18개 도구(용어 검색·순위, 지표·근거 조회, 살말 지수·카드, 사용자 취향, 상품 링크 해석, 시장가, 계절 적합성, 코디 제안·생성, 리포트 구성, 되묻기, 자료 없음 선언)를 최대 6바퀴 · 답변당 45초 예산 안에서 호출. 
도구 결과는 TraceLog에 누적되어 최종 리포트와 사실 검증(verify.py)의 원본이 되며, 대화 맥락은 서버 메모리와 사용자별 대화 기록(ChatSession)으로 유지됨. 역할별 모델은 기본 gpt-5.6-luna, 중간 gpt-5.6-terra이며 호출 실패 시 gpt-5.6-sol로 한 번 재승급. 
기존 규칙 기반 경로(의도 분류 → 도구)는 환경값으로 전환 가능한 대체 경로로 유지.

- 외부 시스템 연동 및 MCP (Tool Calling)

  - 평가 기준: 외부 모델 · 데이터 도구 · MCP 서버 호출의 안정성과 오류 추적 가능성.

  - 확인 결과: 챗봇은 RDS 어댑터(rds_store.py)와 Django 내부 API 어댑터(같은 Docker 네트워크의 feedit-api)로 데이터를 읽고, OpenAI 호스티드 web_search 도구로 최신 정보에 출처를 붙임. 
MCP는 환경변수(FEEDIT_MCP_SERVERS)에 등록한 서버만, allowed_tools로 호출 범위를 좁혀 연결하도록 구현(등록은 선택 사항). 외부 모델 오류는 API 키를 로그에 남기지 않고 HTTP 401·404·429, 네트워크 오류, 빈 출력, JSON 파싱 실패 등 코드로 분류해 원인 추적이 가능함.

3. 보안 정보 및 코드 관리 평가

비밀 정보 관리, 하드코딩 방지, LLM 출력 가드레일과 2026-09-21 보안 점검 후속 조치 현황을 점검합니다.

- API Key 및 환경 변수 관리

  - OpenAI API 키 · DB 비밀번호 · 서버 간 공유 토큰을 서버 .env와 Vercel 환경변수로만 관리하고, .gitignore로 .env를 제외(.env.example은 플레이스홀더만). 2026-09-21 점검에서 전체 git 히스토리(blob 2,914개)를 AWS · OpenAI · Google · GitHub 키 및 개인키 패턴으로 스캔해 검출 0건. 
프론트 번들에는 서버 키가 포함되지 않으며(클라이언트 코드의 환경변수 참조 없음), 백엔드 토큰은 Vercel 함수 안에서만 사용되어 브라우저로 내려가지 않음.

- 하드코딩 방지 및 코드 품질

  - DB 접속 정보와 백엔드 · 챗봇 주소는 환경변수(DB_*, BACKEND_API_URL, CHAT_BACKEND_URL)로 주입. SQL은 파라미터 바인딩과 고정 정렬 맵만 사용해 인젝션 경로 없음. 
DJANGO_SECRET_KEY가 없으면 기본값으로 떨어지지 않고 기동을 멈추도록 변경. 화면(core · trend · salmal · account 등) · 중계 · API · 챗봇을 기능 단위로 분리해 유지보수성 확보.

- 3중 가드레일 (데이터 범위 · 도구 근거 · 사실 검증)

  - L1 coverage.py가 표본이 부족한 용어의 추세 발언을 막고 declare_missing으로 ‘자료 없음’을 명시, L2 수치는 도구 결과에서만 인용, L3 verify.py가 답변 속 숫자를 도구 원본과 기계 대조한 뒤 불일치할 때만 소형 모델로 고쳐 씀. 
외부 웹페이지 · 사용자 사진 속 문장은 지시로 취급하지 않고 주입 시도를 감지하며, 질문 500자 · 이미지 6장 · IP당 분당 20회 제한을 적용. 개인정보(PII) 전용 출력 필터는 별도로 두지 않음.

- 보안 점검 및 후속 조치 (2026-09-21)

  - 점검 8건 중 코드 조치 완료: 운영 대시보드를 운영 계정(is_staff)만 접근하도록 미들웨어로 차단(회귀 테스트 포함), SECRET_KEY 기본값 제거, 공개 상태 점검 API를 요약 응답으로 축소(상세 진단은 별도 키), DB 오류 원문의 브라우저 전달 차단. 
쿠키 Secure · HSTS와 DB 인증서 검증은 환경 스위치로 준비되어 TLS 적용 후 활성화 예정. 백엔드 구간 HTTPS 전환과 공유 토큰 교체, 관리자용 API 권한 보강은 후속 과제로 남아 있음.

4. 예외 처리 및 서비스 완성도 확인

장애 상황에서의 복원력(Resilience)과 사용자 경험 보호를 위한 예외 처리 전략을 코드 기준으로 검증합니다.

| 평가 시나리오 | 장애 상황 및 감지 기준 | 복구 및 Fallback 전략 작동 결과 (Senior QA 기준) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 근거 부족 | 질문 용어가 사전에 없거나 최근 7 · 14 · 28일 관측 표본이 기준 미달, 해당 축(핏 · 컬러 · TPO 등)의 시계열이 없을 때 | 할루시네이션 방지: 데이터 범위 게이트가 추세 발언을 막고 ‘측정 자료가 없습니다’를 명시. 사전 밖 용어는 등록 요청 · 웹 검색으로 안내하고, 지표 화면도 0 대신 사유를 표시 |
| 도구 루프 한도 · 시간 초과 | 도구 호출이 6바퀴(링크 질문은 추가 허용)에 도달하거나 답변당 45초 시간 예산을 소진, 또는 사용자가 생성을 취소했을 때 | Graceful Degradation: 루프를 멈추고 그때까지 모은 도구 결과만으로 도구 없이 한 번 마무리 답변 생성. 그마저 어려우면 “여기까지 확인했습니다. 어느 쪽을 더 볼까요?”로 후속 선택을 제안, 취소 시 즉시 중단 안내 |
| 외부 모델 API 장애 | OpenAI 네트워크 오류, HTTP 4xx · 5xx, 빈 출력, 구조화 출력(JSON) 파싱 실패 | 모델 재승급: 인증 오류를 제외하면 상위 모델(gpt-5.6-sol)로 1회 재시도. 최종 실패 시 수집된 근거로 답하거나 안내 문구로 종료해 화면이 멈추지 않으며, 오류 코드는 키 없이 기록 |
| 수집 · 중계 장애 | Google Trends 429(요청 한도), 쇼핑몰 응답 오류, 백엔드 미응답 · 401 | Exponential Backoff: 요청 간격을 배로 늘려 최대 3회 재시도, 429가 연속되면 당일 수집 조기 중단. 실패 이력은 수집 실행 기록 · 관리자 대시보드에 남고, Vercel 중계는 성공 응답만 캐시해 오류가 굳지 않도록 처리 |

종합 판정: 양호 (Pass — 일부 보완 필요)

- 기술적 강점

  - 근거 기반 응답: 요구사항 83건 중 P 70건 · 부분 12건 · F 1건이며, 챗봇 · 살!말? 판정 · 개인화 등 LLM 핵심 기능은 모두 충족. 수치는 도구 결과에서만 인용하고 L3 검증기로 대조해 “DB에 없는 숫자”가 답변에 섞이지 않도록 설계함.

  - 데이터 파이프라인: 6개 플랫폼 수집 → S3 원본 보존 → 패션 사전 기반 정규화 → LLM 텍스트 분석 → 일별 지표 산출 → 화면 · 챗봇 공용 API로 이어지는 흐름을 구축하고, 가상 착장 · 검색량 지표 · 신규 용어 발굴 등 명세 외 기능 14건을 추가 구현함.

  - 복원력 설계: 도구 루프의 바퀴 한도 · 시간 예산, 상위 모델 재승급, 수집기 429 백오프, 오류 응답 캐시 차단 등으로 장애 시에도 화면과 대화가 멈추지 않음.

- 한계점 및 향후 개선 계획 (Technical Debt)

  - 지표 고도화: 트렌드 온도의 플랫폼 가중치 · 계절 보정, 수명주기 로지스틱 예측, 할인률 추가 하락 예상, 연관어 핏 · 컬러 · TPO 축의 표본 확보가 필요함.

  - 운영 · 보안: 백엔드 구간 HTTPS 전환과 토큰 교체, 백엔드 자동 배포 · 롤백, 실제 기기에서의 첫 화면 그리기(FCP · LCP) · 프레임 실측, 지표 재계산 메모리(용어 1만 개 기준 3.6GB) 점검이 남아 있음.

  - 기능 보완: 비즈니스 요금제 심층 분석, 품절 임박 알림(재고 수량 데이터 필요), 커뮤니티 · SNS 수집, 다국어를 순차 보완할 계획.